关于加强全市塔机远控系统应用管理的

通知

（征求意见稿）

各县级市（区）住建局（委）、苏州工业园区规建委，各有关单位：

为进一步贯彻市政府《关于加快推进智能建造的实施方案》等文件精神，促进塔机远程控制应用安全可控，现就加强全市塔机远控系统应用管理相关事项通知如下：

- 管理对象

本通知所指“塔机远控系统”，指应用于建筑塔式起重机远程管控的智能化系统，一般可实时感知塔机运行及周边作业环境，并具备远程控制、辅助操控、信息化作业管理等核心功能。

- 归集服务

“苏州市智能建造管理平台”（以下简称“苏智建”平台）提供塔机远控系统信息归集、数据接入等服务，相关信息同步至“苏州市建筑施工安全管理系统”。

鼓励全市已投用、拟投用塔机远控系统落实信息归集并接入平台，逐步引导安监机构、施工单位、塔吊“一体化”单位等相关单位实现塔机远控系统的信息化、常态化管理。

- 安拆管理

塔吊“一体化”单位应确保拟安装塔机远控系统的塔式起重机已在工程所在地安监机构完成使用登记手续。安装系统前编制专项方案，严格履行检测及验收程序，验收合格后方可投入使用。拆除作业由原安装单位负责，安拆作业人员须持证上岗，严格按照规范操作。

- 使用管理

- 施工总承包单位对塔机远控系统的日常使用安全总体负责，负责协调塔吊“一体化”单位、监理单位、系统供应单位等主体落实各自职责。配备专职安全管理人员落实日常检查、维保及故障应急处置等事宜。建议施工总承包单位制定故障分级应急处置预案，根据故障影响程度确定是否切换至塔上作业模式，维保单位按规定时限响应处置。

- 人员管理

塔机远控系统操作人员须持有处在有效期内的塔式起重机特种作业操作资格证，并参加市建筑行业协会智能建造分会组织的安全生产教育及专项培训。

- 保障事项

- 落实各方管理职责。建设单位、施工总承包单位、监理单位可通过“苏智建”平台核查系统运行、维保、操作、故障处置等情况，便利各方履行安全管理职责，保障问题及时得到整改。

- 强化平台功能管控。“苏智建”平台可对已接入的塔机远控系统的运行状态数据、维护保养信息、报警处置记录、人员操作信息等关键数据进行实时采集、安全规范存储与动态监控；对监测发现的问题，及时推送至相关责任单位，发出整改预警。

- 强化工作指导。各属地安监机构通过抽查设备信息归集、数据对接和问题整改等情况，对出现问题未按要求落实整改的项目，加强工作指导。

苏州市住房和城乡建设局

- 2026年8月26日