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【工作要闻】
市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班

召开全体进驻专班工作人员会议

为认真落实市委曹路宝书记“要强化各级党委、政府、部门的责任，通过推动清查整治全面彻底到位，牢牢守住安全发展的底线”的批示精神，完成既有建筑安全隐患排查整治任务，1月17日，市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班召开了全体进驻专班人员的工作会议，会议由综合协调组负责人、市住建局四级调研员陈飚同志主持。

会上，各成员交流了近期工作的开展情况，介绍了各地区排查整治工作情况，分析了存在问题和主要不足，陈飚同志对专班的近阶段工作举措进行了部署。一是明确职责分工，确定了市专班五个工作组的工作人员，其中在综合协调组下再分设业务指导小组、综合材料小组和法制保障小组，各小组成员均由常驻工作人员组成，要求各小组切实加强与各地区专班的工作对接，提高督查工作的运作效率；二是抓紧制定专项工作方案，要求及时制定日常督查检查、市区交叉查、行业自查等专项督查方案，制定2022年度专班工作计划和督查任务清单，确保接下来的督查工作重点突出、进展有序、督查有力；三是组织实施第一阶段考核，要求各地将第一阶段工作的基本情况、工作成效和亮点、存在问题、下一步打算等报送至市专班，市专班根据各地区上报的工作总结并结合12月底的督查情况进行阶段性考核；四是建立分片联络制度，成立苏州市既有建筑安全隐患排查整治分片联络组，各组严格按照督查要求和督查内容，做好分片联络地区排查整治的督查工作，提出三个“不少于”：跑现场，每周不少于1次；跑片区，每月不少于8天；跑重点点位数每年不少于情况点位数的1/4。

市督查工作专班进驻工作人员全部

进驻专班集中办公
按照市政府印发的《苏州市既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案》相关要求，在第一阶段人员进驻的情况下，为更好地发挥专班业务指导、督促督导、协作支持作用，形成齐抓共管强大合力，目前，市督查工作专班已完全采取实体化运作、集中办公方式，召集全体进驻人员进驻专班集中办公，目前进驻专班成员有市住建局、资源规划局、城管局、应急局、农业农村局、公安局和教育局相关工作人员。下一步，市督查工作专班将进一步抓薄弱、堵漏洞、补短板，加大督查督导力度，以最坚决的态度和最严格的措施，确保层层压实责任、责任传导到一线。

市督查工作专班开展集中督查工作

2021年12月27日-30日，市督查工作专班对全市既有建筑安全隐患排查整治工作开展集中督查。此次集中督查由市督查工作专班牵头，抽调相关成员单位和各地工作专班人员组成十个督查调研组，采取属地自查、市（区）交叉查、市级重点查等方式，对各地及所辖街道（镇）的既有建筑安全隐患排查整治进展情况进行实地督查督导。

督查结果表明，各地根据自身实际情况，积极推进既有建筑安全隐患排查整治工作，取得了一定成绩，一是迅速行动部署，张家港市、昆山市组织召开本地区工作推进会，部署辖区下一步排查整治工作；二是加大督查力度，太仓市、吴中区抽调专班相关成员单位人员组成督查小组，采取多种形式对辖区内各街道（镇）既有建筑安全隐患排查整治工作开展专项集中检查督导；三是创新工作方法，昆山市制定《昆山市既有建筑装修违法拆改管控实施办法》，常熟市研究出台《常熟市既有建筑改造安全管控机制》，为建立更有针对性和操作性的建筑安全动态管理工作机制打下坚实基础。督查通报指出各地工作也存在诸多问题，一是统筹推进力度不足。部分地区未按照省、市方案要求，成立工作专班、落实经费、选聘专业技术服务机构，对排查中发现的疑似存在安全隐患的房屋建筑，无法及时进行房屋安全评估；二是人员配备不足，部分地区落实“三员”定人定岗、定编定责要求不到位，导致数据上传进度缓慢，不能根据排查进度及时核实有无排查疏漏的建筑和形成疑似隐患建筑清单；三是情况上报不及时，个别地区上报市督查专班的危房数据与鉴定机构出具的鉴定文书数量相差较大，同时未按市督查专班提示函要求及时上报相关危房的解危整治方案、计划和进展情况。
督查通报对下一阶段工作提出了要求，强调要在第一阶段工作的基础上，在工作责任上再压实，各行业管理部门要认真履行各自责任，开展本行业既有建筑安全隐患排查；在违法拆改上再强化，各地区要强化房屋使用安全日常巡查、检查，管控既有房屋安全风险；在长效机制上再完善，各工作专班要发挥牵头抓总作用，逐步建立健全规范化、制度化、操作性强的长效监管机制。
【部门动态】
市住建局调整局既有建筑安全隐患

排查整治工作专班成员
为高效推进全市既有建筑安全隐患排查整治工作，确保按时优质完成工作目标和任务，根据《市政府关于成立苏州市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班的通知》（苏府〔2021〕83号）及市住建局局长办公会议要求，由市住建局四级调研员陈飚同志担任市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班综合协调组负责人，专职负责专班日常工作。

同时，为进一步提升局工作与市级层面的有效衔接，充实局既有建筑安全隐患排查整治工作专班力量，确保按时优质完成既有建筑排查整治工作目标和任务，市住建局对局既有建筑安全隐患排查整治工作专班成员进行了调整，由一名副调研员任局专班主任，相关处室人负责任专班副主任。专班其他成员根据专班工作内容和要求进驻，房屋安全鉴定、城建监察、建设工程质量安全监督等部门抽调精干业务人员常驻专班。
市住建局开展全市物业管理区域

安全隐患专项检查工作
为深刻吸取近期安全生产事故教训，进一步做好行业条线部门既有建筑安全隐患排查整治工作，切实守牢物业管理安全底线，消除物业管理区域安全隐患问题，市住建局成立安全隐患专项检查工作领导小组开展物业管理区域安全隐患专项检查工作。本次检查采取“四不两直”方式，抽调物业行业协会专家和各市（区）物业管理行政主管部门工作人员开展交叉检查，检查物业管理区域各项管理秩序和安全状况，是否存在房屋外立面和屋檐脱落、坠落风险，空调外机支撑架、外挂广告牌等安装是否牢固，小区是否存在违规装修和违规搭建现象等。各检查组牢固树立“红线”意识和“底线”思维，按照“隐患就是事故”的原则，从严开展检查工作，及时把牢安全关口，并及时将相关问题隐患反馈属地主管部门和物业服务企业。

加强养老护理和救助领域房屋建筑安全监管 推进开展既有建筑安全隐患排查整治工作
1月13日下午，市政府召开全市养老护理和救助安全生产专业委员会暨养老服务综合监管工作会议，会上，就全市养老护理、救助领域安全生产和养老服务综合监管工作进行总结和部署。会议要求，在既有建筑领域，一是要编印《民政服务机构安全检查指导手册》，运用“大数据+网格化+铁脚板”全面摸排养老机构房屋安全隐患；二是聘请第三方每季度进行抽查，开具问题清单，跟踪抓好安全隐患整改；三是要常态化开展安全管理人员培训演练。会议同时明确了工作措施：一是强化隐患治理，紧盯老旧房屋和人员密集场所等薄弱环节，做到存量隐患整改到位，增量隐患动态清零；二是强化督导督查，跟踪处理，形成闭环，确保督查督导安全工作“横到边、纵到底、全覆盖”；三是创新生产检查机制，采取“四不两直”随机检查与全面普查相结合等方式，突出既有建筑安全，消除房屋使用隐患；四是加强上下联动、部门协同、会商会办，突出安全监管实效；五是着眼行业长期稳定发展，建立常态化管理机制，完善预案、提升硬件、营造氛围，切实保障养老护理和救助领域安全平稳向好。

【地区动态】
▲吴中区苏州太湖国家旅游度假区消防大队联合区住建局赴金庭镇开展既有建筑排查整治专项督导工作。督导组详细了解了辖区景点及中小学建筑的基本情况，重点就是否存在改变主体结构或承重结构，是否存在变更建筑用途、超负荷使用等情形进行了督导。下一步，太湖度假区各职能部门将持续推进既有建筑安全隐患排查整治工作，严防安全事故。

▲相城区根据《市政府关于印发苏州市既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案的通知》、《相城区既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案》等文件要求，结合相城区实际，草拟《苏州市相城区既有建筑安全动态管理工作机制（试行）》。

▲吴江区组建装修许可专班，于12月20日起实行装饰装修（加固维修）挂牌制度、既有建筑网格巡查制度和有奖举报制度。

▲常熟市住建局抽调14个优秀青年干部，成立既有建筑改造安全管控住建青年先锋队，“一对一”对接联系乡镇（街道）开展既有建筑改造安全管控宣讲系列活动。

▲苏州市房屋使用安全信息管理平台排查上报数据（截至2022年2月7日）
	区域
	排查员已提交
	1969年以前
	1970-1979
	1980-1989
	1990-1999
	2000年以后

	
	
	
	
	
	
	

	
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)

	张家港市
	52597
	13344.65
	416
	79.36
	347
	39.71
	4650
	300.28
	15355
	1732.21
	31819
	11192.47

	常熟市
	286
	33.70
	31
	1.05
	3
	0.06
	3
	0.22
	165
	19.04
	84
	13.33

	昆山市
	73065
	23009.93
	1474
	207.99
	159
	6.10
	1909
	160.05
	7830
	1042.83
	61917
	21597.42

	太仓市
	64246
	7109.86
	946
	70.40
	1148
	35.81
	5750
	244.54
	12399
	786.62
	43903
	5971.63

	吴中区
	32511
	8267.07
	383
	48.77
	136
	7.79
	1707
	113.78
	5425
	655.37
	25657
	7464.44

	相城区
	31545
	8025.50
	779
	82.08
	562
	12.63
	2670
	111.44
	7091
	443.11
	21748
	7406.68

	吴江区
	78249
	16677.06
	2657
	59.12
	4716
	204.53
	2555
	122.82
	14698
	1070.53
	53623
	15220.07

	姑苏区
	24178
	5043.70
	4344
	200.24
	676
	41.27
	3704
	340.12
	4858
	752.60
	10595
	3709.46

	工业园区
	20412
	8328.95
	48
	18.51
	0
	0.00
	214
	44.90
	1053
	241.92
	19098
	8023.63

	高新区
	18933
	7511.13
	65
	22.83
	18
	0.66
	228
	28.46
	2833
	439.08
	15834
	7021.60

	合计
	396022
	97351.54
	11143
	790.36
	7765
	348.55
	23390
	1466.60
	71707
	7183.31
	284278
	87620.74
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报：吴庆文代市长、顾海东常务副市长、吴晓东副市长、陈羔秘书长、范建青副秘书长、张焱副秘书长、顾建明副秘书长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委监委办公室。
送：市既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班各成员单位；各市、区党（工）委和人民政府（管委会）；各市、区既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班。
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