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【工作要闻】

省自建房安全专项整治工作调研督导组

来我市开展督导工作

8月18日，省自建房安全专项整治工作调研督导组组长、省住建厅副厅长范信芳带队，在自建房排查整治“百日行动”即将收官之际，对我市自建房安全专项整治工作开展调研督导，并召开工作会议。市政府副秘书长张焱主持会议并作表态发言。市住建局局长王晓东、副局长王晋参加会议并陪同调研。市自建房安全专项整治工作领导小组相关成员单位分管负责同志和各县级市（区）政府（管委会）分管负责同志参加会议。

会前，督导组一行赴姑苏区西园路536号自建房、姑苏区沧浪街道高家村现场开展实地调研。会上，王晓东局长就苏州市自建房安全专项整治工作阶段性进展情况进行了汇报。一是领导重视高位推动。市委曹路宝书记多次批示部署，要求全力落实好整治工作，全面清查，全面整治。吴庆文市长多次召开专题会议，听取自建房排查整治工作情况，做出批示，提出工作要求。施嘉泓副市长多次现场调研，指导全市自建房排查整治工作的开展。二是全面动员强力推进。我市积极组织208名暑期返乡大学生参与自建房安全隐患排查“雨燕护巢”社会实践活动，发动247名工程师等专业技术人员参与“铁军筑安”活动。三是紧盯隐患加快消险。对排查发现存在严重安全隐患的经营性自建房立即采取应急措施，完成相应处置。对其他存在安全隐患的自建房，各地正在抓紧组织技术力量进行复核或安全鉴定，采取工程措施或管理措施整治消险。四是压实责任联合督导。采取重点督查、行业主管部门直查、县级市（区）交叉检查等举措，压实工作责任。组织专班分5组进行分片包干、下沉驻点督查。实行周通报和约谈制度。打好联合执法“组合拳”，切实形成工作合力。五是多措并举建立长效机制。依托现有的网格化社会管理体系，建立安全巡查机制，公布房屋安全隐患举报电话，同时通过12345政务服务便民热线、群众信访、“随手拍”等手段，发现和受理自建房隐患问题线索。‍

范信芳组长对我市自建房安全专项整治工作给予了肯定，并提出具体要求。他强调：一是各地区要全力攻坚冲刺，突出重点，集中力量，加强督导。倒排工期，带图作战，在8月底前全面完成经营性自建房安全隐患排查的工作目标。二是确保排查质量，做到排查“不落一栋”，数据“不落一项”，隐患“不漏一处”，要把保证质量作为排查工作的基本要求。三是严格整治隐患，不能简单的把“排查”和“整治”分割开，在确保及时完成排查任务的同时，要扎实推进隐患整治，立查立改重大隐患，科学分类确定整治方案，积极探索解危办法。四是健全长效机制，各地在抓好排查整治的同时，还要立足当下、着眼长远，加快建章立制，抓好房屋安全管理体制机制和法制建设。‍

市督查工作专班组织开展第二次

县级市（区）交叉检查

根据市政府主要领导批示精神和《苏州市既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案》《苏州市自建房安全专项整治实施方案》《全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》等要求，在开展第一次交叉查的基础上，8月1日至4日，市督查工作专班组织对各地自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作开展第二次县级市（区）交叉检查。

各县级市（区）对本次交叉查在思想上、行动上进一步重视，大多数地区都由政府分管领导带队开展检查；在检查中，坚持问题导向、目标导向，使用“四不两直”的形式查找问题和不足，严格履行检查程序，紧紧围绕检查内容，本着实事求是的原则，查细查实，认真了解工作实情，深入细致地调查研究被检查地区的自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作情况，细致分析存在的问题和不足并提出建设性的整改意见和建议。

通过本次交叉查工作，各县级市（区）进行了有效的检查和交流，既查出别人的问题又发现自己的短板，既吸取其他地区先进的工作经验，又及时发现自身工作存在的不足，确保既有建筑安全隐患排查整治工作落到实处。

既有建筑安全隐患排查整治

行业直查工作全面展开
根据《贯彻落实全国全省电视电话会议精神全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》和《关于开展既有建筑安全隐患行业直查的通知》的要求，各行业主管部门及时组织开展了既有建筑安全隐患排查整治行业直查工作。目前，已制定行业直查工作方案的有市发改委、国资委、教育局、工信局等20个市级主管部门并按照工作方案开展行业直查工作；市行政审批局、市场监管局、信访局3个市级主管部门根据行业管理实际报送了情况说明。

截至8月15日，从各部门报送的行业直查阶段性工作进展情况报告来看，市教育局、体育局、民宗局、司法局、资规局、城管局、交通局、文广旅局的行业直查工作进展较快。市教育局直属学校（单位）拟于8月中下旬组织专业技术人员开展并完成本轮排查工作，各板块教育行业拟于8月底前全面完成本轮排查工作；市体育局共排查31栋市级场馆建筑及设施、各板块体育行业共排查29栋场馆建筑；市民宗局已完成全市134处宗教活动场所直查工作；市司法局直属33家律师事务所中4家已完成自查，全市12家鉴定机构中2家完成排查工作，全市10家公证机构均已完成自查工作；资规系统的行业直查工作已完成80%；市城管局已排查既有建筑575处，排查出隐患16处，已整改13处；市交通局已对全市18家客运场站、304个公交场站、6个高速公路服务区、4个普通国省道服务区等重点部位开展全面排查；文旅行业既有建筑总数4229栋，已排查670栋，存在轻微隐患22栋。
【部门动态】

宗教主管部门迅速行动开展行业直查

为深入贯彻习近平总书记关于“4.29”长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示精神，杜绝类似事故在全市宗教领域发生。根据省、市决策部署，市民宗局迅速行动，组织开展宗教领域既有建筑安全隐患行业直查。

一、明确工作目标。市民宗局制定《关于开展全市宗教领城自建房等既有建筑安全专项整治工作的通知》《关于开展全市宗教领域既有建筑安全隐患行业直查的通知》，对全市宗教领域房屋建筑开展“拉网式”再排查，确保不落一处、不漏一栋。

二、组织开展排查。以市级督查、板块普查、场所自查、专业协查相结合的方式，结合安全大检查和百日攻坚专项行动工作要求，全面开展宗教领域行业直查工作。

三、落实隐患整改。全市宗教领域排查出的Ｃ、Ｄ级危房中，已拆除8栋，已整改12栋，其余10栋建筑按照“一屋一策”方案正逐步推进整改工作，计划于9月底前全部完成整改。

教育系统多措并举部署行业直查

按照《关于印发《贯彻落实全国全省电视电话会议精神全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》的通知》（苏既安督〔2022〕31号）、《关于开展既有建筑安全隐患行业直查的通知》（苏既安督〔2022〕35号）要求，苏州市教育局多措并举部署开展行业直查行动。

一、明确重点排查对象。市教育局制定《苏州市教育系统既有建筑安全隐患行业直查工作实施方案》，要求在行业直查基础上，各地区组织专业技术人员重点加强对民工子弟学校、看护点等既有建筑安全隐患的排查。
2、 全面排查校园隐患建筑。对各级各类学校、幼儿园既有建筑进行再排查，截至目前，全市教育系统共排查出D级危房及存在重大安全风险的隐患建筑共17幢，均已封存停用，采取加固改造、拆除等措施，切实消除安全隐患。

3、 及时落实隐患整治措施。对排查出的C级危房根据具体情况采取封存、限制使用等措施。对学校校舍墙体裂缝、屋顶漏水、瓷砖脱落等安全隐患，要求各地各校制定相应解除隐患方案。要求学校在日常使用过程中加强管理维护及安全排查，保障部分建筑暂用期间的校园安全。


【地区动态】

▲昆山市张浦镇已建立健全常态化既有建筑装修项目巡查登记、认定查处制度。为更专业、更及时判别是否存在违法拆改行为，张浦镇委托具有专业技术能力的第三方协助建设局共同办公，共同巡查。巡查中发现未拆改或轻微拆改的，由建设局工作人员会第三方现场办结；拆改范围大、现场观感较差且结构体系复杂、难以判断危害程度的，责令当事人立即停止现场施工，由第三方出具房屋结构拆改认定意见书并由建设局移交综合执法局，责令督促当事人整改。

▲苏州工业园区金鸡湖等街道已委托第三方园区测绘公司开展对党政机关办公用房安全隐患的巡查工作，进一步摸清既有建筑安全现状，动态更新隐患清单，推动落实隐患建筑整治。

▲张家港市于7月27日上午启动自建房安全专项整治“铁军筑安”行动，张家港市住建局组织首批报名参加“铁军筑安”行动的47名工程师进行了全国房屋建筑和市政设施调查系统及苏州市房屋使用安全信息管理平台培训，并现场演示了两个系统的使用。27日下午，已有42名工程师下沉至经开区（杨舍镇）、乐余镇、常阴沙现代农业示范园区、金港街道开展工作。

【数据统计】

2022年7月苏州市房屋使用安全信息管理平台排查上报数据及违法拆改行为处理情况统计

截至7月，苏州市既有建筑已排查66.88万幢、面积10.92亿平方米，环比上月增加22618幢，具体数字如下：
	地区
	已排查幢数
	已排查面积(万平方)
	受理疑似违法拆改投诉（起）
	经现场核实存在违法拆改（起）
	处理完成违法拆改行为数量（起）

	
	
	
	投诉举报
	巡查发现
	
	

	张家港市
	65782
	13611.8
	18
	0
	10
	18

	常熟市
	122334
	13398.15
	13
	19
	22
	22

	太仓市
	74460
	7764.01
	17
	30
	11
	9

	昆山市
	78041
	19628.32
	18
	28
	13
	7

	吴江区
	59792
	12669.51
	30
	39
	30
	25

	吴中区
	54454
	8974.13
	42
	6
	2
	2

	相城区
	28113
	7854.07
	12
	7
	2
	12

	姑苏区
	34706
	6831.73
	21
	7
	28
	28

	工业园区
	29194
	10842.63
	14
	0
	1
	1

	高新区
	21896
	7644.37
	9
	0
	7
	7

	合计
	568772
	109218.72
	194
	136
	126
	131


（此页无正文）

报：市政府吴庆文市长、顾海东常务副市长、周达清副市长、施嘉泓副市长、陈羔秘书长、范建青副秘书长、张焱副秘书长、顾建明副秘书长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委监委办公室
送：市既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班各成员单位；各市、区党（工）委和人民政府（管委会）；各市、区既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班
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