苏州市既有建筑安全隐患

排查整治工作简报

第5期

苏州市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班      2022年5月24日

[image: image1.png]ARG BE A = i

§23588888R"°





苏州市既有建筑安全隐患排查整治

情况数据分析

“4.29”长沙居民自建房倒塌事发生后，市督查工作专班印发《关于迅速开展自建房等既有建筑安全隐患再排查再整治的紧急通知》，制定《全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》，从2022年5月1日起全面开展自建房等既有建筑安全隐患再排查再整治工作。
【既有建筑排查情况】
截至2022年4月底，全市已排查既有建筑46.18万幢、10.55亿平方米，与第一阶段相比，分别增长了28.94%、20.26%。在已排查的既有建筑信息中，存在疑似安全隐患建筑803幢、110.12万平方米，涉及4840户。
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	地区
	截至2021年底

排查数据
	截至4月底
排查数据
	增长率

	
	幢数
	面积(万m2)
	幢数
	面积(万m2)
	幢数
	面积

	张家港市
	51529
	12936.05
	52712
	13371.45
	2.30%
	3.37%

	常熟市
	0
	0
	64957
	7308.84
	-
	-

	太仓市
	63928
	6974.02
	64310
	7144.72
	0.60%
	2.45%

	昆山市
	73008
	23005.42
	73179
	23022.23
	0.23%
	0.07%

	吴江区
	68103
	14334.19
	78490
	16737.57
	15.25%
	16.77%

	吴中区
	27432
	7271.24
	32941
	8374.16
	20.08%
	15.17%

	相城区
	29912
	7917.26
	30379
	8006.59
	1.56%
	1.13%

	姑苏区
	19991
	4916.89
	25054
	5068.07
	25.33%
	3.07%

	工业园区
	15003
	6614.76
	19783
	8480.76
	31.86%
	28.21%

	高新区
	9263
	3772.71
	20014
	8002.24
	116.06%
	112.11%

	合计
	358169
	87742.54
	461819
	105516.59
	28.94%
	20.26%


2021年底，按时完成第一阶段排查任务的有：张家港市、太仓市、昆山市、吴江区、吴中区和相城区。今年以来，以上六个地区仍有排查数据持续上传至市系统，增量主要表现在持续深化排查，做好查漏补缺工作上。

高新区自今年以来加快排查进度，排查数据增长率全市最高，目前已完成第一阶段排查任务。

常熟市使用自建系统，在2021年底第一阶段工作结束时，未对接市系统，因此其第一阶段排查数据为0，增长率无法体现。今年以来，常熟市开始推送数据，造成系统中数据跳跃性增长。

姑苏区整体进度依然较慢，截止到4月底按幢数估算，预计只完成了50%左右的排查工作。市督查专班已要求其对已排查房屋开展“回头看”的同时加快排查进度，在7月底前完成区域内全部房屋安全隐患排查，全面摸清房屋建筑底数。

苏州工业园区因人员配备不足，隐患建筑审核无法同步跟进排查进度。

【疑似隐患建筑情况】
截至2022年4月底，从各地区上传至苏州市房屋使用安全信息管理平台数据看，全市已上传疑似隐患房屋803幢、面积110.12万平方米，分别占已排查总量的0.17%、0.10%。
	地区
	截至4月底

排查总量
	 系统内疑似隐患房屋

（技术员已判定）
	疑似隐患房屋占

排查总量比（%）

	
	幢数
	面积(万m2)
	幢数
	面积(万m2)
	幢数
	面积

	张家港市
	52712
	13371.45
	175
	26.82
	0.33%
	0.20%

	常熟市
	64957
	7308.84
	11
	0.28
	0.02%
	0.004%

	太仓市
	64310
	7144.72
	46
	2.35
	0.07%
	0.03%

	昆山市
	73179
	23022.23
	86
	12.1
	0.12%
	0.05%

	吴江区
	78490
	16737.57
	161
	16.6
	0.21%
	0.10%

	吴中区
	32941
	8374.16
	70
	7.09
	0.21%
	0.08%

	相城区
	30379
	8006.59
	49
	3.79
	0.16%
	0.05%

	姑苏区
	25054
	5068.07
	119
	6.72
	0.47%
	0.13%


	工业园区
	19783
	8480.76
	0
	0
	0
	0

	高新区
	20014
	8002.24
	86
	34.37
	0.43%
	0.43%

	合计
	461819
	105516.59
	803
	110.12
	0.17%
	0.10%
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常熟市的隐患房屋只有11幢，总面积为2800平方米，与其他地区相比，数量明显偏少；与该市实际存量建筑及其房屋状况比较，也严重不匹配。工业园区疑似隐患房屋为0幢，但部分街镇如苏安新村存在老旧房、唯亭街道存在违法违规拆改房屋等，数据真实性存疑。
在各地区上报的隐患建筑清单中，经鉴定为C、D级危房的共181幢、建筑面积12.33万平方米，其中C级危房67幢、建筑面积5.01万平方米，D级危房114幢、建筑面积7.32万平方米。

	地区
	鉴定情况

	
	C级危房
	D级危房

	
	幢数
	面积（万㎡）
	幢数
	面积（万㎡）

	张家港市
	26
	2.97 
	25
	1.21 

	常熟市
	4
	0.03 
	2
	0.02 

	太仓市
	0
	0.00 
	4
	0.35 

	昆山市
	35
	1.74 
	40
	2.56 

	吴江区
	0
	0.00 
	0
	0.00 

	吴中区
	2
	0.27 
	22
	1.90 

	相城区
	0
	0.00 
	2
	1.10 

	姑苏区
	0
	0.00 
	19
	0.18 

	工业园区
	0
	0.00 
	0
	0.00 

	高新区
	0
	0.00 
	0
	0.00 

	合计
	67
	5.01
	114
	7.32 



【隐患建筑整治情况】
年初，全市10个地区上报2022年计划整治隐患建筑331幢、32.27万平方米，分别占已排查隐患建筑的41.22%、29.30%。截止2022年4月底，已完成整治70 幢、11.65 万平方米，分别占计划数的 21.15% 、36.10 %。

	序号
	地区
	2022年度计划整治
	截至4月底

已整治完成
	进度%
按幢数计算

	
	
	幢数
	面积（m2）
	幢数
	面积（m2）
	

	1
	昆山市
	58
	109259.79
	44
	101919.53
	75.86%

	2
	姑苏区
	18
	1723.89
	9
	915.43
	50.00%

	3
	吴中区
	22
	18765.8
	8
	11895
	36.36%

	4
	常熟市
	6
	570.84
	2
	248.87
	33.33%

	5
	相城区
	43
	37828.85
	4
	958
	9.30%

	6
	张家港市
	48
	43109.85
	2
	414
	4.17%

	7
	太仓市
	25
	17081.94
	1
	150
	4.00%

	8
	吴江区
	106
	93333.97
	0
	0
	0

	9
	高新区
	5
	1053.04
	0
	0
	0

	10
	工业园区
	0
	0
	0
	0
	0


常熟市全年计划整治6幢、总面积仅为570平方米的隐患建筑，反映出对既有建筑安全隐患排查整治工作重视不够，抓安全生产的工作执行力不强。
总体上看，受疫情等因素影响，整治进度整体偏慢。2022年整治计划中共有D级危房103幢，全部实现了人房分离。目前已完成整治C级危房5幢、建筑面积0.3万平方米，D级危房55幢、建筑面积3.5万平方米（其中拆除49幢、加固后恢复到可使用状态1幢）。
【市级挂牌督办项目情况】
对于纳入2022年度市政府挂牌督办重大事故隐患项目清单中涉及到既有建筑方面的6个项目，已完成2个。

	序号
	市级牵头督办部门
	隐患主体单位
	整改措施
	属地

管理单位
	整改

期限
	整改进度

	1
	市住建局
	张家港市第七中学行政楼
	办公楼清空，拆除
	张家港市人民政府
	2022年9月
	完成

	2
	市住建局
	相城区太平街道农业农村局 
	拆除
	相城区

人民政府
	2022年9月
	完成

	3
	市住建局
	常熟市千禧

红木家具厂
	关停
	常熟市

人民政府
	2022年6月
	已制定整治方案

	4
	市住建局
	吴中区张桥村林场生产用房危房拆除
	拆除
	吴中区

人民政府
	2022年9月
	人员全部撤离，已制定拆除方案

	5
	市住建局
	苏州众源化工原料有限公司
	清租；部分拆除解危；规范管理加油点位。
	姑苏区

人民政府
	2022年6月
	基本拆除

	6
	市住建局、消防救援支队
	姑苏区

苏家木业
	改造提升
	姑苏区

人民政府
	2022年6月
	基本整改完毕


市督查专班将加大检查力度，督促未完成的相关地区和部门加快工作推进进度，确保挂牌督办重大隐患项目按时整改到位。

（此页无正文）

报：市政府吴庆文市长、顾海东常务副市长、周达清副市长、施嘉泓副市长、陈羔秘书长、范建青副秘书长、张焱副秘书长、顾建明副秘书长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委监委办公室
送：市既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班各成员单位；各市、区党（工）委和人民政府（管委会）；各市、区既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班

苏州市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班   2022年5月24 日印发
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