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本期要目

★市专班各成员单位开展集中督查督导工作
★扎实推进全市自建房安全专项整治“百日行动”巩固提升工作
★市国资委开展市属国资国企既有建筑安全隐患自查工作
★地区动态
★数据统计

【工作要闻】

市专班各成员单位开展集中督查督导工作
为贯彻落实全国自建房安全专项整治“百日行动”回头看工作要求，巩固提升自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作成效，市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班与市专班各成员单位于10月8日~10月12日开展自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作集中督查。此次集中督查由市督查工作专班牵头，组织专班成员单位成立10个督查组，以现场督导、随机抽查为主，以座谈交流、听取汇报为辅的方式，对各地及所辖街道（镇）的自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作进行实地督查督导。

督查组重点督查内容：一是经营性自建房排查整治“回头看”开展情况，各地能否在“回头看”中查找到前期工作有缺漏、排查结论不准确、管控措施不到位等问题；二是对存在严重安全隐患的自建房等既有建筑，各地是否严格落实管控措施，特别是相关经营性自建房是否落实立即停止使用、撤离人员、封闭处置等要求，经鉴定为Ｄ级危险房屋的是否完全实现“人房分离”、“人不进危房、危房不进人”等；三是各地对存在严重安全隐患的自建房等既有建筑实施安全鉴定的情况和危房解危治理推进情况。

扎实推进全市自建房安全专项整治

“百日行动”巩固提升工作

根据省自建房安全专项整治工作领导小组办公室《关于做好自建房安全专项整治“百日行动”巩固提升工作的通知》要求，市督查工作专班印发《关于做好全市自建房安全专项整治“百日行动”巩固提升工作的通知》，就做好我市自建房安全专项整治“百日行动”巩固提升工作有关事项做出要求。

一是要求各地要在10月底前，全面完成经营性自建房排查整治“回头看”和其他自建房安全隐患排查，并对经营性自建房排查情况进行实地抽查，抽查比例不低于10%且覆盖所有行政村（社区）。要求市领导小组各成员单位按照职责分工，加强对本行业领域“回头看”的工作指导。

二是要求各地要有序推进初判存在安全隐患的自建房安全鉴定工作，并结合实际探索危房解危的好的办法经验，同时同步推进其他既有建筑进行“回头看”核查，先急后缓、有序分类实施整治。

三是要求各地要强化源头治理、系统治理，构建房屋安全管理长效机制，总结提炼好的经验做法，积极探索试点房屋养老金、房屋体检、房屋保险等制度。

【部门动态】

市国资委开展市属国资国企既有建筑

安全隐患自查工作
为贯彻习近平总书记关于全国自建房排查整治重要指示精神，落实国家、省和市相关决策部署，根据《关于开展既有建筑安全隐患行业直查的通知》（苏既安督〔2022〕35号），市国资委及时下发了《关于开展市属国资系统既有建筑安全隐患自查的通知的要求》（苏国资改〔2022〕72号）文件，督促指导、部署市属国企全面开展既有建筑安全隐患自查。各市属国企按照工作部署要求，层层发动，安排专人深入细致排查，针对比较复杂的老旧房屋，还专门聘请第三方专业机构助力隐患排查。

市国资委加强督查督导，市安全生产第十一督导组（市国资委督导组），每月在对市属国企及所属子企业进行安全生产督导过程中都将既有建筑隐患自查作为重要督导内容之一。截至目前，已对交投集团、新城公司、公交集团和园林集团等单位的既有建筑自查排查情况开展督导。督导中，要求相关情况进一步明确业主和租赁单位的自查责任，以及对排查出来的问题隐患的整改责任，确保问题建筑隐患排查整改实现全面闭环。

截至8月底，已全面完成市属国有企业既有建筑安全隐患自查任务。据不完全统计，11家市属国企（含下属子企业），累计排查房屋2185栋，排查房屋总面积6258372.24平方米，共计排查发现问题隐患106个，已完成整改64个，尚有42个问题隐患在整改推进中。
【地区动态】

▲常熟市常福街道小义村归城区域共涉及农户233户，房屋坐落杂乱，建设年代久远，存在一定的安全隐患。由于受规划红线限制，该处房屋不能通过原地翻建解除安全隐患。小义村经过广泛调研，组织召开村民代表会议，充分考虑农户诉求，进行归城区域整体规划，探索创新出宅基地移位组团翻建。本着“成熟一个实施一个”的原则，成功带领13个小组团进行移位翻建。对“情况特殊村民户”，充分发挥村民自治原则，探索原面积移位、村级出资收储地上物等创新措施。目前小义村归城区域已有224户完成宅基地移位组团翻建，解除了房屋安全隐患。

▲苏州工业园区参照市督查专班组织开展交叉查的方式，下发通知要求各功能区、街道成立由分管领导任组长的检查小组，于6月底7月初开展了交叉互查工作。各检查组采取交流座谈、查阅台账、现场检查等方式，按照交叉查方案要求，对被查地区既有建筑安全隐患排查整治的工作情况、存在问题进行了交流分析，同时提出了整改意见和建议，并上报了书面检查总结材料。

▲9月15日-19日，昆山市纪委监委派驻市住建局纪检监察组联合市房安办前往高新区、千灯镇、淀山湖镇、巴城镇督查调研苏州系统排查图斑整改工作进展。 在督查过程中发现，各区镇排查工作的进度不一，排查中还存在一个图斑绑定多条数据等问题，昆山市纪委监委派驻市住建局纪检监察组指出既有建筑安全隐患排查整治工作是当前的首要工作，是保障民生的重要举措，各属地必须在 9 月底前保质保量完成，尽快推进排查图斑整改工作，保证排查准确率达 91%以上。

【数据统计】

2022年9月苏州市房屋使用安全信息管理平台排查上报数据及违法拆改行为处理情况统计

截至9月，苏州市既有建筑已排查70.35万幢、面积12.86亿平方米，环比上月增加33845幢，具体数字如下：
	地区
	已排查幢数
	已排查面积(万平方)
	受理疑似违法拆改投诉（起）
	经现场核实存在违法拆改（起）
	处理完成违法拆改行为数量（起）

	
	
	
	投诉举报
	巡查发现
	
	

	张家港市
	75396
	13948.18
	12
	0
	9
	3

	常熟市
	122899
	13438.94
	7
	6
	4
	9

	太仓市
	80072
	8468.86
	10
	45
	41
	6

	昆山市
	110937
	26002.86
	27
	68
	75
	17

	吴江区
	80219
	17036.64
	13
	3
	13
	3

	吴中区
	81769
	13124.83
	33
	0
	33
	0

	相城区
	47381
	9633.37
	25
	1
	24
	2

	姑苏区
	49683
	7658.27
	25
	2
	2
	16

	工业园区
	31670
	11327.43
	18
	0
	15
	2

	高新区
	23444
	7971.08
	9
	0
	1
	4

	合计
	703470
	128610.46
	179
	125
	217
	62


（此页无正文）

报：市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委监委办公室
送：市既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班各成员单位；各市、区党（工）委和人民政府（管委会）；各市、区既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班

苏州市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班  2022年10月24日印发

                                                    共印：5份
1
PAGE  
4

