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【工作要闻】

市督查工作专班工作组织开展第一次

县级市（区）交叉检查

根据市政府主要领导批示精神和《苏州市既有建筑安全隐患大排查大整治专项实施方案》《贯彻落实全国全省电视电话会议精神全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》等要求，6月下旬，市督查工作专班组织对各地自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作开展了第一次县级市（区）交叉检查。

市专班于6月17日召集各地既有建筑工作专班负责人，召开专题会议，就交叉查工作事宜进行部署，对交叉查的方式、重点、标准和要求作了强调。要求在各地已取得排查整治成果基础上，由各县级市（区）成立由政府分管领导任组长的检查小组，挑选住建、资规、城管等部门及工作专班业务精干人员参与交叉查，采取交流座谈、查阅台账、现场检查等方式，对各县级市（区）贯彻落实全国、全省自建房安全专项整治电视电话会议精神以及市委、市政府决策部署、全面开展自建房等既有建筑安全隐患排查整治工作等情况进行交叉检查。

各地区于6月22日至27日相继开展了交叉查，各地区检查小组发现了一些各地工作中存在的薄弱环节和难点问题，有一定积极作用。下一步，市督查工作专班将引导各地区持续做好交叉查工作，坚持问题导向、目标导向，以“四不两直”的形式认真开展交叉查工作，把交叉查作为开展排查整治工作的有力推手。
各行业主管部门迅速启动行业直查工作
为贯彻习近平总书记关于全国自建房排查整治重要指示精神，落实国家、省和市相关决策部署，按照《贯彻落实全国全省电视电话会议精神全面开展全市自建房等既有建筑再排查再整治“1+6”工作方案》要求，市督查工作专班组织各行业主管部门开展本行业领域内的既有建筑排查，叠加形成分行业的隐患建筑清单，压实行业管理责任。

按照进度安排，各行业主管部门应在2022年6月10日前制定行业直查方案并报市督查专班备案，截至目前，已有市国资委、民宗局、城管局、教育局等17家行业主管部门制定了行业直查方案并报送至市督查工作专班备案，仍有6家行业主管部门未报送方案。

目前，有多个行业主管部门已率先推进行业直查工作。市民宗局于6月24日开展了民宗领域安全专项整治工作推进会，会议邀请市住建局、市应急局相关领导专家进行授课，专题辅导讲解安全专项整治和既有建筑安全工作。市教育局于5月15日迅速开展自建房等既有建筑安全隐患再排查再整治工作，结合教育系统实际，重点加强对民工子弟学校、看护点等既有建筑安全隐患的排查，要求有安全隐患的学校制定相应解决方案并加快推进实施。市级机关事务管理局要求各县级市、区机关用房全部纳入到直查范围，做到不留死角、不留盲区。
行业主管部门通过行业直查形式，对本行业领域内的既有建筑安全隐患进行一次全面排查，摸清既有建筑安全现状，形成全行业隐患建筑清单，推进隐患建筑整治，对于压实部门监管责任将起到积极的作用。

市督查工作专班开展自建房安全隐患

排查整治重点督查

为进一步加强对各地区自建房排查整治工作的督促和指导，确保全市自建房排查录入工作按照部、省要求时间节点顺利推进，市督查工作专班印发《关于开展自建房安全隐患排查整治重点督查的通知》，在苏州市既有建筑安全隐患排查整治工作分片联络督查机制的基础上，每两名市督查组成员挂钩一个片区，对城乡自建房的排查整治情况立即开展重点督查。

各地区提高思想认识，克服畏难情绪，认真制定工作计划，加快组织开展自建房的排查、数据录入等工作，自6月30日至7月20日，全市自建房排查上传数量已由8879栋上升至430972栋，持续加速推进自建房专项整治工作。

下一步，督查组要求各地区以经营性自建房作为重点，进一步加强对乡镇、街道的督促指导，确保工作全面铺开、全力推进；针对工作相对落后的乡镇、街道，及时推广好的经验做法，提升排查录入的数量和速度；积极发动返乡大学生参与自建房排查工作，动员社区基层组织予以配合，发挥社区熟悉本地情况的优势，配合第三方技术服务公司加快排查进度。

【地区动态】

▲常熟市碧溪街道各村社区积极发动大学生志愿者和老党员力量参与既有建筑再排查再整治工作。通过鼓励暑期在家大学生帮助完成内业录入工作，提升内业录入效率；动员熟悉村社区房屋所在地和当地人员情况的老党员带领大学生到现场完成外业拍摄照片工作，以片区为单位完成拍摄，节约外业时间。各综合服务中心下设建设办，各村社区在排查过程中发现难以判定的隐患，可咨询建设办，再由建设办派专业人员现场查看指导。如发现隐患情况严重，则上报街道建设局，安排专业的第三方公司进行房屋鉴定，判定房屋隐患情况。

▲吴江区建立“房小安”青年志愿者队伍，充分发挥青年志愿者力量。组织动员各级团组织、青年社会组织、行业协会等，招募机关青年、团干部、社会领域青年等组建“房小安”青年志愿者队伍，按照镇区实际巡查需求，利用周末的时间开展常态化房屋安全巡查。

▲昆山市发布了《关于进一步加强既有建筑装修违法拆改管控工作的通知》，深入开展既有房屋违法拆改结构和违法装修行为清查行动。同时，为方便群众，规范拆改行为，近日，昆山市住建局“房屋结构改造安全行政许可”开辟网上办理通道，有需要的市民可以通过“一网通办”平台线上申请。

【数据统计】

2022年6月苏州市房屋使用安全信息管理平台排查上报数据及违法拆改行为处理情况统计

截至6月，苏州市既有建筑已排查54.62万幢、面积11.75亿平方米，环比上月增加3747幢、面积增加92.85万平方米，具体数字如下：
	地区
	已排查幢数
	已排查面积(万平方)
	受理疑似违法拆改投诉（起）
	经现场核实存在违法拆改（起）
	处理完成违法拆改行为数量（起）

	
	
	
	投诉举报
	巡查发现
	
	

	张家港市
	53851
	13344.79
	8
	0
	5
	5

	常熟市
	106957
	12441.72
	9
	19
	16
	16

	太仓市
	50359
	6650.27
	16
	16
	8
	6

	昆山市
	80113
	22927.57
	18
	18
	9
	5

	吴江区
	78275
	16730.02
	33
	25
	23
	23

	吴中区
	46503
	9924.03
	38
	10
	2
	2

	相城区
	30733
	7814.15
	8
	0
	0
	0

	姑苏区
	50974
	9244.02
	3
	0
	3
	3

	工业园区
	28077
	10466.86
	10
	0
	4
	3

	高新区
	20312
	7992.76
	15
	0
	5
	4

	合计
	546154
	117536.24
	158
	88
	75
	67
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